**План работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Тобохова С. | Пакичев Т. |
| 5.12.2017г. | 1. Создание структуры БД. 2. Верстка:  2.1. Главная страница(начать)  2.1.1. Шапка  2.2. Окно авторизации  2.3. Регистрация(начать)  2.3.1 Форма для студента | 1. Реализация регистрации(начать)   * 1. Регистрация студента |
| 12.12.2017г. | 1. Реализация авторизации   1. 2. Верстка главной страницы(закончить)   2.1. Информационный блок  2.2. Вакансии для студентов  3. Вывод данных на главную страницу | 1. Регистрация(закончить верстку)  1.1. Меню выбора  1.2. Форма для руководителя  1.3. Форма для предприятия  2. Реализация регистрации(закончить)  2.1. Регистрация руководителя  2.2. Регистрация предприятия |
| 19.07.2017г. | 1. 1. Верстка профиля студента (смотреть+редактировать) 2. 2. Реализация функционала для кабинета студента | 1. Верстка профиля руководителя (смотреть+редактировать)   1. 2. Верстка формы для отчетов по группам 2. 3. Реализация функционала для кабинета руководителя |
| 26.07.2017г. | 1. Верстка поиска  2. Реализация поиска  3. Верстка профиля администратора  4. Реализация функционала для кабинета администратора | 1. 1. Верстка профиля предприятия   1.1. Данные предприятия (смотреть + редактировать)   * 1. 1.2. Заявки предприятия(смотреть+добавлять)  1. 2. Реализация функционала для кабинета предприятия |